**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «16» февраля 2023 г. № 15

п. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» в 2022 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Калачеевского сельского поселения Н.Н. Валюкас** |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 16.02.2023 г. № 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения  Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2023 года. | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | | кассовый план на отчетную дату | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  | 6886,7 | | 6886,7 | | 6886,7 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 6886,7 | | 6886,7 | | 6886,7 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | 6886,7 | | 6886,7 | | 6886,7 |
| Мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевского сельского поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 244 | 180,2 | | 180,2 | | 180,2 |
| 914 | 0503 | 01101S8670 | 244 | 353,2 | | 353,2 | | 353,2 |
| 914 | 0503 | 01101S8140 | 244 | 1814,2 | | 1814,2 | | 1814,2 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110291290 | 244 | 1520,6 | | 1520,6 | | 1520,6 |
| 914 | 0409 | 01102S8850 | 244 | 2002,5 | | 2002,5 | | 2002,5 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110398690 | 244 | 61,5 | | 61,5 | | 61,5 |
|  |  | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 244 | | 442,7 | 442,7 | 442,7 | |
| Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2011-2015г» и другое. | 914 | 0503 | 0110498720 | 244 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| 914 | 0503 | 0110492540 | 244 | | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
| Мероприятие 5 | «Другие вопросы в области национальной экономики» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0412 | 0110598460 | 244 | | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Мероприятие 6 | «Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0502 | 011G252690 | 244 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 914 | 0502 | 011Д2690 | 244 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| Мероприятие 7 | «Содержание объектов внешнего благоустройства Калачеевского сельского поселения» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0605 | 0110799020 | 244 | | 157,7 | 157,7 | 157,7 | |
| 914 | 0605 | 0110498730 | 244 | | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 16.02.2023 г. № 15

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6886,7 | 6886,7 | 6886,7 | 6886,7 | 6886,7 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2347,6 | 2347,6 | 2347,6 | 2347,6 | 2347,6 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3523,1 | 3523,1 | 3523,1 | 3523,1 | 3523,1 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2020-2026г.» и другое.. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | нет |
|  | Мероприятие 5 | Другие вопросы в области национальной экономики деятельности | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 150,1 | нет |
|  | Мероприятие 6 | «Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Мероприятие 7 | «Содержание объектов внешнего благоустройства Калачеевского сельского поселения» | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 382,7 | 382,7 | 382,7 | 382,7 | 382,7 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 16.02.2023 г. № 15

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 6886,7 | 6886,7 | 6886,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 |
| Местный бюджет | 3170,6 | 3170,6 | 3170,6 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение уровня благоустройства территории Калачеевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения» | Всего, в том числе | 6886,7 | 6886,7 | 6886,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 |
| Местный бюджет | 3170,6 | 3170,6 | 3170,6 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевского сельского поселения. Организация освещения улиц, и установка указателей с названиями улиц и номерами домов» | Всего, в том числе | 2347,6 | 2347,6 | 2347,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1675,0 | 1675,0 | 1675,0 |
| Местный бюджет | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности» | Всего, в том числе | 3523,1 | 3523,1 | 3523,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1990,1 | 1990,1 | 1990,1 |
| Местный бюджет | 1353,0 | 1353,0 | 1353,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Всего, в том числе | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения) на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2020-2026г» и другое» | Всего, в том числе | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Другие вопросы в области национальной экономики» | Всего, в том числе | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | «Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | «Содержание объектов внешнего благоустройства Калачеевского сельского поселения» | Всего, в том числе | 382,7 | 382,7 | 382,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 382,7 | 382,7 | 382,7 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 16.02.2023 г. № 15

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»

по состоянию на 01.01.2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | | | | | | |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности | % | 63,8 | 63,8 | 100 | Факт 2021 = 115/180\*100=63,8  План 2022 = 115/180\*100=63,8  Факт 2022 = 144/144\*100=100 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт, реконструкции) | % | 2,5 | 2,5 | 1,78 | Факт 2021 = 0,32/12\*100=2,5  План 2022 = 0,32/12\*100=2,5  Факт 2022 = 0,23/12,9\*100=1,78 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов | % | 21,1 | 24,0 | 23,5 | Факт 2021 = (0,5+3,4)/18,5\*100=21,1  План 2022 = 4,4/18,5\*100=24,0  Факт 2022 = 4,35/18,5\*100=23,5 |
| 5 | Содержание мест захоронения | да/нет | да | да | да | В 2021-2022г. проведены мероприятия по санитарной очистке и удалению поросли с территории кладбища |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Калачеевского сельского поселения

от 16.02.2023 г. № 15

ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района 23.10.2019 г № 98. Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Калачеевского сельского поселения.

В состав программы входит одна подпрограмма - «Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение уровня благоустройства территории Калачеевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения». Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 92,3%.

В составе программы 7 основных мероприятия:

1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевского сельского поселения»;

2) «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности»;

3) «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

4) «Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2020-2026г» и другое»;

5) «Другие вопросы в области национальной экономики»;

6) «Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО»;

7) «Содержание объектов внешнего благоустройства Калачеевского сельского поселения».

На реализацию всех мероприятий Программы в 2022 году выделено 6886,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 3716,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 3170,6 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» признана эффективной.